凫政发〔2022〕22号                    签发人：董伏金

关于印发《全镇危险化学品和烟花爆竹领域安全生产风险隐患排查月活动方案》的通知

各企业：

为迅速贯彻落实全国安全生产电视电话会议、全省安全生产视频会议精神，根据市安委会办公室《关于印发全市安全生产风险隐患排查月活动方案的通知》（枣安办发〔2022〕23号）、《全区安全生产风险隐患排查月活动方案》山安办发〔2022〕13号，区应急管理局《关于开展危险化学品和烟花爆竹领域安全生产风险隐患排查月活动的通知》山应急发〔2022〕17号要求。凫城镇制定了《全镇危险化学品和烟花爆竹领域安全生产风险隐患排查月活动方案》现印发给你们，请认真贯彻落实。

- 山亭区凫城镇人民政府

- 2022年4月8日

全镇危险化学品和烟花爆竹领域安全生产风险隐患排查月活动方案

各企业：

为迅速贯彻落实全国安全生产电视电话会议、全省安全生产视频会议精神，进一步加强疫情防控期间危险化学品和烟花爆竹领域安全生产工作，确保全镇安全生产形势持续稳定，决定在全镇危险化学品和烟花爆竹领域开展安全生产风险隐患排查月活动，深入开展安全大检查，特制定如下方案：

一、排查范围

（一）危险化学品领域。危险化学品经营企业。

（二）烟花爆竹领域。依法取得烟花爆竹经营许可证的烟花爆竹批发、零售企业。

二、排查内容

（一）危险化学品领域：根据危险化学品企业实际，依据《山东省重点行业领域安全生产集中执法标准（第一版）》以及相关法规标准的规定，主要检查以下内容：安全生产责任制的制订和落实情况；安全教育培训和从业人员资格情况；涉及易燃、易爆气体的储存装置的监控、监测情况；企业安全检查及隐患排查治理情况；应急预案的制定及落实情况等。

（二）烟花爆竹领域：结合《山亭区2022年上半年烟花爆竹经营安全专项执法检查工作方案》，批发企业突出检查以下内容：安全生产主体责任落实情况；仓库“四防”设施达标情况；仓储安全管理和隐患排查治理情况；超标违禁及“假大空”产品整治情况；产品流向信息化管理制度落实情况等。零售企业突出检查以下内容：零售场所安全达标管理情况；零售场所现场安全管理情况；“上店下宅”、超量存储等问题整治情况；销售超标违禁及“假大空”产品问题整治情况。

三、时间安排

安全生产风险隐患排查月活动自即日起至4月30日结束，分三个阶段，采取分级负责、边查边改、同步执法、集中验收的方式进行。

（一）企业自查和集中排查阶段（即日起至4月15日）

1.企业自查。各企业按照要求，全面开展安全风险隐患自查自纠，对排查出来的安全隐患建立台账，逐项制定整改措施，明确整改时限，积极进行整改。

2.集中排查。凫城镇应急办按照分级负责的原则，组织人员、聘请专家深入企业开展风险隐患排查，做到排查企业不重复、不交叉。凫城镇重点排查3家危险化学品企业和烟花爆竹零售企业；凫城镇应急办按照属地管理原则，督促企业建立《安全生产风险隐患排查台账》（附件1），留存备查；于4月10日前报镇应急办。

（二）集中整改阶段（4月16日至4月25日）

按照“谁检查、谁负责”的原则，凫城镇应急办督促企业对排查出来的安全隐患进行整改。

（三）总结验收阶段（4月26日至4月30日）

凫城镇应急办对前期排查出来的安全隐患整改情况进行检查，对完成整改的认真验收，确保整改到位；未完成整改的督促加快整改，并认真检查整改过程中的安全防范措施落实情况。

四、工作要求

（一）强化组织领导。凫城镇应急办要统筹好疫情防控和安全生产工作，“两手抓、两手硬”，科学制定工作方案，配齐配强监管执法人员，确保疫情防控期间危险化学品和烟花爆竹领域监管力量、执法力度不消弱、不减弱，认真组织开展好安全生产风险隐患排查月活动。

（二）严格执法检查。凫城镇应急办要坚持动真碰硬，对排查发现的安全隐患，现场提出限期整改要求，及时下达执法文书，严防“只检查不执法”。对于重大安全隐患，要依法依规挂牌督办，并严格落实停工停产措施。对于存在安全生产严重违法行为的企业，要依法移交区局处理。区局依法依规严格处罚，对具有《中华人民共和国刑法修正案（十一）》《山东省安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》《枣庄市行政执法与刑事司法衔接工作办法》规定情形的，要移交司法机关，追究相关责任人的刑事责任。

（三）加强督促落实。此次安全生产风险隐患排查月活动是全区安全生产大检查的重要组成部分，是抓好全镇安全生产的基础性工作，凫城镇应急办要定期调度问题整改落实情况，及时协调解决排查整治工作中存在的主要问题，认真研究解决措施，形成工作闭环，确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产风险隐患排查月取得实效。

联系人：牛奔；联系电话：8573108；

附件：1. 安全生产风险隐患企业自查台账

附件1

安全生产风险隐患企业自查台账

填报单位：   企业（单位）                                  填报日期：     年  月  日

| 序号 | 隐患名称 | 重大隐患 （是/否） | 整改措施 | 整改期限 | 整改进度 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“责任单位”填企业（单位）名称；“责任人”填企业（单位）主要负责人。

填表人：                           联系电话：