枣庄市山亭公路运输有限公司

2019年度公交车运营补贴绩效评价报告

枣庄市山亭公路运输有限公司，原名枣庄市山亭汽车运输总公司，于2020年7月改制由集体所有制企业变更为国有独资企业，企业注册统一社会信用代码91370406164680591N，注册资金680万元，注册地址枣庄市市中区西昌北路，经营范围包括汽车客货运输、城市公共汽（电）车、县际城市公共汽（电）车、包车客运、汽车租赁、汽车贸易、二类机动车维修；房屋租赁；广告设计、代理；广告制作。2019年公司在职员工92人，已开通公交线路8条，共有公交车辆77辆，其中新能源车辆65辆，用于21路、25路、26路、29路、301路、309路、130路、K109路等公交线路运营。

为推进城乡公交客运一体化发展，逐步实现公交公共服务均等化。根据上级文件精神，建立健全绩效目标考核制度，现就2019年绩效目标完成情况做一绩效评价。

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党中央、国务院、山东省关于优先发展公共交通要求，根据《山东省人民政府办公厅关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发【2013】29号），推进我区城乡公交一体化发展进程，逐步实现公交公共服务，极大方便广大群众乘车需求，群众满意指数、安全指数、幸福指数明显提高。

（二）项目依据

1、《关于下达2019年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知》（枣财建[2019]3号）

2、《关于下达中央财政2019年城市公交车成品油价格补助资金预算指标的通知》（枣财建指[2019]2号）

3、《关于下达国家补助2019年节能减排补助（节能与新能源公交车运营补助）资金预算指标的通知》（枣财建指[2019]26号）

4、《关于下达国家补助2019年城市公交车成品油价格（涨价补助）资金预算指标的通知》（枣财建指[2019]82号）

二、项目绩效目标

产出目标：2019年新能源公交车存量65辆、63.8标台。存量农客数量2辆，存量城市公交数辆12辆、13.5标台。新能源公交车年运营里程4632963公里、农客全年运营里程101562公里、城市公交运营里程627353公里。

效益目标：保障城区公交正常运行，为市民提供安全、舒适、经济的出行环境，并提升城区公交服务的管理水平，增强公共交通吸引力，优惠服务对象满意度达95%以上。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量，提升公共支出有效手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从投入、过程、产出和效果等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析管理过程中存在问题及原因，并提出有针对性的建议。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1、项目立项情况。我公司收到成品油价格补贴96.6399万元（其中枣财建指【2019】2号文49.29万元，枣财建指【2019】82号文26.1511万元，枣财建指【2018】88号文21.198807万元，新能源运营补贴205.32万元，枣财建指【2019】26号文205.32万元）。

| 枣庄市山亭公路运输有限公司公交车补贴资金明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省文件 | 市文件 | 应收补贴资金 |  | 收款日期及凭证号 |  | 实收补贴资金 |
| 鲁财建指[2018]88号 | 枣财建指[2019]3号 | 211988.07 |  | 2019.10月26号 |  | 211988.07 |
| 鲁财建指[2018]155号 | 枣财建指[2019]37号 | 492920.4 |  | 2020.1月39号 |  | 338568 |
|  |  |  |  | 2020.6月49号 |  | 154300 |
| 鲁财建指[2019]37号 | 枣财建指[2019]26号 | 2053200 |  | 2019.11月33号 |  | 1553200 |
|  |  |  |  | 2020.6月49号 |  | 500000 |
| 鲁财建指[2019]95号 | 枣财建指[2019]82号 | 261533 | 2020.6月49号 |  | 261511 |  |

2、资金落实情况。收到项目资金全部用于公交车运营，确保安全生产，保障公交车正常运营，更好地服务于我区人民。

（二）项目管理过程

1、业务管理情况。公司制定了营运安全管理规定、营运服务管理规定、服务规范等制度，业务管理制度比较健全，保障了制度有效执行。按规定进行了绩效自评，档案管理较为完善。

2、财务管理情况。资金管理遵循《枣庄市山亭公路运输有限公司专项资金管理办法》，为针对此专项资金制定专门的管理办法。资金使用规范、符合适用范围。

（三）项目产出情况

2019年度运营补助资金的节能与新能源公交车65辆，运营标台数68.3标台，实际运营月标台数818.6月标台，全年行驶里程4632963公里，平均月行驶里程为5947公里。能耗总量天然气170381.47立方米，电1911694.27千瓦时。

| 序号 | 车辆种类 | 车辆数（辆） | 标台数（标台） | 运营信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际运营天数 | 实际运营月数 | 实际运营月标台数 | 全年行驶里程（公里） | 天然气（立方米） | 电（千瓦） |
| 1 | 新能源公交车 | 65 | 68.3 | 22286 | 779 | 818.6 | 4632963 | 170381.47 | 1911694.27 |

（四）项目效益情况

通过本补贴资金发放，基本保障了乘车人群的乘车权益；乘车人次近三年逐年明显增长，乘车人群对公交企业的满意度95%，增强了公交出行的吸引力，对倡导绿色出行提供了有力保障，社会效益好。

五、综合评价结论

经综合评价，2019年枣庄市公路运输有限公司运营补贴资金项目的绩效综合评分为99分，绩效评价等级为优。

六、绩效评价结果应用建议

（一）合理编制项目绩效目标。枣庄市公路运输有限公司应根据实际情况及政策要求制订切实可行的绩效目标，并根据绩效目标设定量化、细化的绩效指标，并严格按照其执行。

（二）加强监管，创新补贴方式。进一步完善新能源汽车推广扶持政策，加强对新能源汽车推广的扶持力度，有利于增强市场引导力，更好地推进新能源汽车推广工作。

（三）建议新能源汽车扶持政策执行到位，补贴资金及时发放。

七、报告附表

1、附绩效评价综合评分表一

2、附绩效评价综合评分表二

枣庄市山亭公路运输有限公司

2020年8月