2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目支出绩效评价报告

2020年09月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目是由山亭区财政局审批决定的，该项目是改造木娄路土方整理25000平方米，增加路沿石9500米，增设排水管2553米。同时，对道路两侧进行系统绿化、亮化、美化改造。新栽植、补植绿化苗木164,880余棵（株）。

经项目实施方案论证，项目工程完工后，沿线村集体及村民收入大大增加，显著提升交通出行方便，绿化美化道路两侧。

（二）项目预算。

1、资金拨付及使用情况

根据被评价单位提供的2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目实施方案显示，该项目总投资预算为645.64万元，该项目实际资金拨付为416.00万元，资金来源均为区财政。

2、预算分配的依据及因素

该项目实施前进行了专门的第三方预算评审，预算分配科学合理。

3、预算变更情况及变更原因

项目在推进过程中，剩余工程项目款229.64万元，将陆续支付，留取10%总项目资金作为项目质保金，一年以后支付。

（三）项目计划实施内容。

本项目为2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目，主要项目计划实施内容如下：

1、项目立项时间和批复单位

2019年09月区政府批准，区财政局对区自然资源局申请2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目讨论并审批通过并进行公开招标。

2、项目具体内容

2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目，改造木娄路土方整理25,000平方米，增加路沿石9,500米，增设排水管2,553米。同时，对道路两侧进行系统绿化、亮化、美化改造。新栽植、补植绿化苗木164,880余棵（株）。

2、项目所在区域

项目区共涉及1个镇，木娄公路桑村路段沿线村集体。

3、项目计划完成时间

2019年09月实施，2019年12月完工。

（四）项目组织管理。

1、项目的主管部门

项目的主管部门为山亭区桑村镇人民政府。

主要职责为负责本项目的资金申请与拨付；负责项目建设全过程中的指导监督工作。

2、代建小组

为确保工作顺利推进，成立工作领导小组，领导小组下设办公室、财务室、档案室、综合服务组和宣传资料组5个工作机构。

3、具体实施小组

办公室：负责内外事接待、后勤服务管理、委机关财务和资产管理等；按照干部管理权限，负责委机关干部队伍建设、调配、任免、培养、考核和奖惩等业务工作；负责委内编制、教育培训、劳动工资、人事档案与信息、统战和离退休人员管理等工作。

财务室：财会人员认真执行《会计法》和财会管理制度，各类账目都必须做到账册齐全，手续完备，安全保卫责任落实。资金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经领导批准，同时落实防护措施。

档案室：学校资料、人事档案保存使用的场所，机密部位，非工作人员未经批准，不得随便进入。各类资料进入档案室，严格登记、借还制度，机密资料，人事档案严防丢失、严防泄密事件发生。

综合服务组职责：负责项目后勤保障、技术服务、督导调度、纪律保障、应急处理。积极协调与上级部门的对接工作。

宣传资料组职责：负责施工期间的录像、拍照等资料的收集整理工作，做好相关政策及相关法规的宣传和公示资料的留存。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

通过实施本项目，对沿线村集体及村民收入大大增加，显著提升交通出行方便，绿化美化道路两侧。

（二）年度目标

显著提升交通出行方便，绿化美化道路两侧。

（三）具体目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法桐 | ≤2300棵 | ≥2300棵 |
|  |  | 樱花 | ≤2000棵 | ≥2000棵 |
|  |  | 木槿 | ≤1500棵 | ≥1500棵 |
|  |  | 红叶石楠球 | ≤12000棵 | ≥12000棵 |
|  |  | 红叶石楠苗 | ≤61080棵 | ≥61080棵 |
|  |  | 冬青苗 | ≤86000棵 | ≥86000棵 |
|  |  | 覆土 | ≤31761.70㎡ | ≥31761.70㎡ |
|  |  | 路沿石 | ≤9500米 | ≥9500米 |
|  |  | ф800排水管 | ≤2553米 | ≥2553米 |
|  |  | 土方整理 | ≤25000㎡ | ≥25000㎡ |
|  | 质量指标 | 按公开招标验收中标商施工合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 工程完工率 | 100% | 100% |
|  |  | 对工程的监管要求 | 公开招标工程监理 | 已公开招标 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  | 按项目实施进度完成情况 | 按实施进度按时完成 | 已完成 |
|  |  | 建设工期 | 绿化2019.09-2019.10 覆土2019.11-2019.12 | 按时完成 |
|  | 成本指标 | 绿化工程 | ≥250万元 | 250万元 |
|  |  | 覆土工程 | ≥166万元 | 166万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 沿线村民年人均增收 | 2000元 | 基本达到 |
|  |  | 集体年增收 | 10万元 | 基本达到 |
|  | 社会效益指标 | 城镇人气凝聚 | 全面提升 | 已提升 |
|  |  | 方便交通出行 | 显著 | 显著提升 |
|  |  | 提升道路两侧绿化水平 | 显著 | 显著提升 |
|  | 生态效益指标 | 绿化美化道路两侧 | 显著 | 显著提升 |
|  | 可持续影响 指标 | 出行环境 | 明显改善 | 明显改善 |
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |
|  |  | 上级主管部门满意度 | 98% | 98% |

三、评价基本情况

（一）评价目的。

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况及取得的成效；

2、通过绩效评价，及时发现项目实施过程中存在的问题和经验，提出改进的意见和建议。完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提供公共服务水平提供决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，依据财政支出绩效评价的评价标准和原则，构建评价指标体系，对2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目产生的效益和管理效率进行整体综合性评价。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目的完成情况、财政专项资金使用情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）评价依据。

1、关于绩效评价的国家法规、政策文件

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285 号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53 号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136 号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67 号）《关于印发〈山东省省级预算绩效管理委托第三方评价管理办法（试行）〈的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2014〕4 号）

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7 号）

2、资金管理和项目实施的有关制度、文件

《山东省省级财政专项资金信息公开暂行办法》（鲁政办字〔2015〕120 号）

《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35 号）

3、评价依据的其他资料

申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复

相关行业政策、行业标准及专业技术规范

（四）评价原则、评价方法。

1、科学规范原则。

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过居民满意度调查问卷的方式，得出项目效益的指标分，居民不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

2、绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

3、政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场访谈提纲及社会调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据省财政厅的文件要求开展。

4、经济合理原则。在抽取现场评价点时，抽取的项目个数、金额在满足政策文件规定的同时，也要考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

5、依据充分原则。评价组得出评价结论的依据，应该是充分的绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应保证依据充分。评价机构应当以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料只作参考。

评价工作遵循的行为规范评价组成员职业道德行为，本公司已将有关的职业道德守则传达给了所有评价组成员，并采取定期检查的方式，监督该守则的执行。

（1）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预、影响。

（2）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（3）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（4）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

评价方法选择本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组通过与财政专家及项目主管部门进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并通过实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员及专家的评分，计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的五种方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：

（1）案卷资料对比法。在本项目的评价过程中，通过案卷研究法，根据收集到的资料清单与资金使用状况相关的材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况进行对比，将项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比，评价项目从立项、投入、过程到产出的情况。

（2）专家评判法。参与评价的专家通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，依据评价指标体系规定的评分标准，对项目实施情况以及产生的社会效益、可持续影响和居民满意度出具评价意见，给出专业判断。

（3）数据核查。评价组及专家组根据项目实施单位填报的数据，通过查阅项目实施单位提供的工程评审报告、财务记录等资料，对项目资金收支情况表中的数据的真实性和完整性进行核查和核实。

（4）因素分析法。通过分析影响绩效目标的内外因素，比如实施过程中的不可预见性的因素居民的配合程度等，综合分析评价绩效目标完成情况，分析各种因素对绩效目标的影响程度，总结出项目实施过程中的经验和问题，提出项目改进意见。

（5）公众评判法。通过对项目受益群体发放问卷调查方式，

对项目实施效果产出指标和满意度指标进行打分，在此基础上对绩效目标实现程度进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据2019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为95分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金使用、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、数量指标、质量指标等十三个二级指标、二十三个三级指标和三十九个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。专家具有中级以上专业技术职称和多年被绩效评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被绩效评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、绩效评价规范和技术规范。

| 姓名 | 技术资格 或专业 | 工作职务 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李晨晨 | 注册会计师 | 项目经理 | 负责整体项目设计、复核、报告撰写 |
| 刘金泉 | 注册会计师 | 财务评价组组员 | 协助项目经理处理联络、资料准备、督导各组各项工作的执行及负责财务审计、现场资料查看 |
| 袁 伟 | 注册会计师 | 专家组组长 | 负责项目评价报告质量把控，对整个项目提出针对性意见 |
| 沈玉良 | 注册会计师 | 专家组成员 | 复核评价报告与现场取得资料的一致性 |

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照要求将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（第鲁财绩〔2018〕7 号）中附件 1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

019年度山亭区木娄公路（桑村段）绿化及覆土工程奖补资金项目问卷调查

被调查人姓名                联系电话                 调查日期：

1、您的年龄是

□18岁以下     □18-30岁    □30-40岁    □40-50岁      □50岁以上

2、请问您是山亭地区常住人口吗？

□是           □不是

3、您对山亭区2019年之前的公路方面总体感觉如何？

□非常好       □一般        □较差       □很差

4、您认为现有绿化带是否可以缓解驾驶疲劳？

□非常有效       □比较有效        □效果一般      □基本无效

5、您认为现有的绿化带基础上增加些植物品种是否对您的驾驶产生正面影响？

□是           □否

6、您对山亭的木娄公路是否满意？

□非常满意      □基本满意        □满意度一般       □不满意

7、您对项目还有哪些意见或建议？

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分95分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

1.项目立项中共有一个三级指标，项目决策程序4分，得分4分。

三级指标（项目立项）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策程序 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 4 | 4 |

项目立项规范性共有一个四级指标，项目决策程序4分 ，得4分；该立项程序形式合法合规。

2、项目管理中共有四个二级指标，资金落实15分,得分15分；资金使用9分，得分9分；管理机制的有效性14分，得10分；项目质量可控性4分，得4分。

二级指标（项目管理）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金落实 | 15 | 15 |
| 2 | 资金使用 | 9 | 9 |
| 3 | 管理机制的有效性 | 14 | 10 |
| 4 | 项目质量可控性 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 42 | 38 |

项目管理共有九个三级指标，资金到位5分，得5分；资金管理10分，得10分；资金拨付合理性3分，得3分；预算执行率3分，得3分；管理制度3分，得3分；政府采购执行率6分，得6分；项目调整手续的完备性4分，得0分；项目进度管理4分，得4分；项目质量检查、验收等的控制情况4分，得4分。

三级指标（项目管理）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金到位 | 5 | 5 |
| 2 | 资金管理 | 10 | 10 |
| 3 | 资金拨付合理性 | 3 | 3 |
| 4 | 预算执行率 | 3 | 3 |
| 5 | 管理制度 | 3 | 3 |
| 6 | 政府采购执行率 | 6 | 6 |
| 7 | 项目调整手续的完备性 | 4 | 0 |
| 8 | 项目进度管理 | 4 | 4 |
| 9 | 项目质量检查、验收等 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 42 | 38 |

项目管理共有十一个四级指标，资金到位率3分，得3分；到位时效2分，得2分；资金使用7分，得7分；财务管理3分，得3分；资金拨付合规性3分，得3分；预算执行率3分，得3分；组织机构3分，得3分；政府采购执行率6分，得6分；项目调整及支出调整手续的完备性4分，得0分；项目进度管理有效性4分，得4分，项目质量检查、验收等的控制情况4分，得4分。

经查看相关支出凭证及原始附件资料，会计信息质量完整、准确，会计核算较为规范，有完善的财务管理制度，资金拨付合理合规，能够实现项目财务有效监控。

枣庄市山亭区凫城镇半马国防公路建设项目，总资金为645.64万元，至2019年12月，共支付工程款项416.00万元，剩余工程项目款229.64万元，将陆续支付，留取10%总项目资金作为项目质保金，一年以后支付。下一步我镇将严格按照相关政府采购法律法规及政策执行工程项目相关手续，严格控制项目预算。

3.产出指标共有四个二级指标，数量指标10分, 得分10分；质量指标4分，得分4分；时效指标5分，得5分；成本指标5分，得4分。

二级指标（产出指标）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 10 | 10 |
| 2 | 质量指标 | 4 | 4 |
| 3 | 时效指标 | 5 | 5 |
| 4 | 成本指标 | 5 | 4 |
| 合计 |  | 24 | 23 |

产出指标共有四个三级指标，项目产出数量10分，得10项目产出质量4，得4；项目时效5分，得5分；项目成本控制5分，得4。

三级指标（产出指标）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目产出数量 | 10 | 10 |
| 2 | 项目产出质量 | 4 | 4 |
| 3 | 项目时效 | 5 | 5 |
| 4 | 项目成本控制 | 5 | 4 |
| 合计 |  | 24 | 23 |

产出指标共有十八个四级指标，法桐≤2300棵1分，得1分；樱花≤2000棵1分，得1分；木槿≤1500棵1分，得1分；红叶石楠球≤12000棵1分，得1分；红叶石楠苗≤61080棵1分，得1分；冬青苗≤86000棵1分，得1分；覆土≤31761.70㎡1分，得1分；路沿石≤9500米1分，得1分；ф800排水管≤2553米1分，得1分；土方整理≤25000㎡1分，得1分；公开招标验收中标商施工合格率100%、工程完工率100%和公开招标工程监理4分，得4分；工程完成及时率100%、按项目实施进度完成情况和建设工期按时完成5分，得5分；绿化工程≥250万元和覆土工程≥166万元5分，得4分。

4.项目效益共有五个二级指标，经济效益指标6分，得分6分；社会效益指标6分, 得分6分；生态效益指标6分，得分6分；可持续影响指标6分，得分6分；服务对象满意度6分，得分6分。

二级指标（项目效益）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济效益指标 | 6 | 6 |
| 2 | 社会效益指标 | 6 | 6 |
| 3 | 生态效益指标 | 6 | 6 |
| 4 | 可持续影响指标 | 6 | 6 |
| 5 | 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 30 | 30 |

项目效果共有九个三级指标，沿线村民人均增收3分，得3分；集体年增收3分，得3分；城镇人气凝聚2分，得2分；方便交通出行2分，得2分；提升道路两侧绿化水平2分，得2分；绿化美化道路两侧6分，得6分；出行环境6分，得6分；群众满意度3分，得3分；上级主管部门满意度3分，得3分。

三级指标（项目效果）得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿线村民人均增收 | 3 | 3 |
| 2 | 集体年增收 | 3 | 3 |
| 3 | 城镇人气凝聚 | 2 | 2 |
| 4 | 方便交通出行 | 2 | 2 |
| 5 | 提升道路两侧绿化水平 | 2 | 2 |
| 6 | 绿化美化道路两侧 | 6 | 6 |
| 7 | 出行环境 | 6 | 6 |
| 8 | 群众满意度 | 3 | 3 |
| 9 | 上级主管部门满意度 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 30 | 30 |

项目效果共有九个四级指标，沿线村民人均增收200元3分，得3分；集体年增收10万元3分，得3分；全面提升城镇人气凝聚2分，得2分；显著提升方便交通出行2分，得2分；显著提升道路两侧绿化水平2分，得2分；提升绿化美化道路两侧6分，得6分；明显改善出行环境6分，得6分；群众满意度3分，得3分；上级主管部门满意度3分，得3分。

根据现场考察结合调查问卷情况，原有道路两侧绿化环境差，严重制约着我镇经济发展，影响我镇群众，现在项目实施顺利，阶段性项目验收合格率100%，今后项目竣工通车将极大方便人民群众生产生活，社会综合效益较为显著。

工程的顺利开展，未来将优化镇域路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进我镇旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本，打造美丽新凫城。可持续影响指标-提升人民群众出行环境明显改善。

根据实地调查反映群众对该项目非常满意，显著提升方便交通出行；提升道路两侧绿化水平。

六、项目主要经验及做法

根据项目实施的进度进行调查，积极进行宣传动员，做好相关政策和相关法规的宣传，争取群众的理解和支持。工程完工验收合格后，对便利人民群众的生产、生活，提升了人民群众的获得感、成就感和幸福感。

七、存在的问题及原因分析

项目总成本年度指标为645.64万元，实际支付416.00万元，剩余工程项目款229.64万元，将陆续支付，留取10%总项目资金作为项目质保金，一年以后支付。

八、意见建议

建议下一步项目责任单位加强对项目绩效目标的审核把关，真正做到绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，并进一步加强与运作类似项目的其他地市、其他部门的沟通交流，使绩效目标动态调整、共建共享；加强项目实施过程中的绩效运行监控，及时发现问题及时解决、纠正，真正构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

附：1.绩效评价得分表

2.问题清单

山东光明会计师事务所有限公司

二〇二〇年九月二十九日