关于区住建局承担城区冬季供暖工作准备情况的通报

按照区政府近期重点工作安排，10月8日，区政府政务推进中心对区住建局承担的“城区冬季供暖”工作准备情况进行了督导调度。现将有关情况通报如下：

一、工作准备情况

- 1.供热检修维护。区翼云热力有限公司已购置了板换液压拆装机及维修工具，组织人员对换热首站及分站的除污器、板换、阀门进行了彻底清污、排阻，各个分站的备用电机（泵）全部配置到位，彻底解决供暖工作的难点、堵点问题；对居民意见反映较多的太清湖和梅园等小区的供热设施进行了维修、

领 导 批 示

- 更换。目前，已更换小区内损坏阀门196个，检修小区管网漏点10个，更换供热支线管网7处，维修室内设施12处，更换管井井盖50余个；组织技术人员全面开展了城区供热设施巡检维护工作，对发现的问题立即进行整改，消除供热设施安全运行隐患，确保从一级管网到换热站再至用户所有运行环节的供热设施完好，保障供热设施冬季安全运行。目前，已累计维护保养换热站35座，检测、更换老化、锈蚀、损坏阀门40余个，整改积水、淤堵的阀门井10余处。

- 2.供热运行保障。8月初，区住建局组织供热企业召开2021-2022年度供热工作倒计时100天动员会议，进一步明确责任，压实任务。同时，制定了《2021年供热运行保障方案》，有力落实供热保障措施，确保城区供热安全有序进行。积极协调、对接热源企业华润纸业有限公司，将保供暖、保民生作为当前的一项政治工作要务，抓实抓细煤炭采购，稳定煤炭供应链，落实煤炭储备及冬季供暖保障任务。区翼云热力有限公司完善、修订了供热应急预案，成立了应急工作组，充实供热应急物资储备，配备应急车辆3辆、备用发电机1台、备用电机30台、抽水泵2台、管材管件若干，努力做到及时、高效、妥善地处置集中供热系统的应急事故，确保安全、稳定和连续供热。

- 3.智慧热力建设。8月份，区翼云热力有限公司与塞维斯公司达成合作，研发并推出线上交费、线上报装、线上过户等功能，实现了报装、交费、过户等业务线上办理，广大用户可通过“枣庄市山亭区翼云热力有限公司”微信公众号在线办理涉热业务。同时，公布供热服务热线，成立供热服务队，全力做好供暖季24小时群众热线诉求和服务反馈。

二、下步工作打算

- 1.强化供热宣传。发挥现场宣传、网络媒体作用，积极开展社区供热宣传、手册宣传、公众号等媒体信息宣传，广泛宣传供热常识及相关政策法规，引导广大用户合法用热，形成良好的供用热氛围。

- 2.加快运行准备。为确保供热工作顺利进行，为用户提供优质、高效的供热服务，计划于10月16日开展注水试压工作，利用周末时间，分批进行注水试压，逐一对各小区换热站、企事业单位管网进行注水试压试验。计划于11月5日开展温管试运行工作，确保供热机组全天24小时不间断安全运行，直至正常供暖。

区政府政务推进中心将严格按照工作要求，继续跟踪督导，及时通报工作进展情况。

报：区委常委，区人大常委会、区政府、区政协领导同志

发：区政府各部门，各镇（街道）政府（办事处）

区政府政务推进中心    邮箱：stzwdc@139.com   电话：8811385