枣庄市2023年地质灾害防治方案

为全面做好我市2023年地质灾害防治工作，根据《地质灾害防治条例》《山东省地质环境保护条例》等规定，结合我市实际，编制本方案。

一、全市地质灾害防治工作情况

（一）基本情况。我市地貌特征主要表现为低山丘陵和山间、山前平原，地质灾害类型主要有崩塌、滑坡、岩溶塌陷和采空塌陷。截至2022年年底，我市各类地质灾害隐患点共计80处，按类型，崩塌39处，滑坡2处，采空塌陷30处，岩溶塌陷9处。按辖区，滕州市14处，薛城区7处，山亭区29处，市中区7处，峄城区13处，台儿庄区7处、高新区3处。按分布，崩塌、滑坡主要处于低山丘陵地带，以山亭区最广；采空塌陷主要位于滕州市、峄城区、薛城区、台儿庄区及市中区等石膏矿、煤矿尚未塌陷区；岩溶塌陷主要位于滕州市荆泉、羊庄，市中区十里泉、丁庄-东王庄，台儿庄区小龚庄等岩溶水水源地集中开采区。

（二）地质灾害成因分析。影响地质灾害的环境因素较多，地形地貌、地层岩性、地质构造、地表植被等是地质灾害发生的基础因素；大气降水、地下水开采、人类工程活动和地震等是引发地质灾害的重要因素。汛期，大气降水是诱发地质灾害的最重要因素之一，根据市气象局统计，预计今年夏季我市平均降水量为470～560毫米，接近常年（517.5毫米）；预计雨季开始于6月下旬，较常年略偏早，9月上旬结束，接近常年。预测年内有1～2个台风外围影响我市。可见，2023年汛期诱发我市地质灾害的气象因素较常年持平或略偏强，其中，汛期地下水水源地取水降落漏斗区岩溶塌陷发生概率接近常年略偏大，低山丘陵区崩塌发生概率接近常年或偏小。

二、2023年地质灾害趋势预测

根据地质灾害隐患调查和对近年发生地质灾害对比分析，各地质灾害隐患未受较大内外力地质作用影响，其成因类型和引发条件基本未变，突发性地质灾害仍以崩塌为主，人类活动引发的地质灾害仍以岩溶塌陷和采空塌陷为主。即分布在山亭区、市中区、薛城区、峄城区低山丘陵区的崩塌隐患被诱发的可能性较大；处于滕州市荆泉、市中区丁庄—东王庄水源地、台儿庄区小龚庄等岩溶水源地取水区附近的岩溶塌陷隐患受降雨和抽取地下水影响，被诱发的可能性较大；历史遗留的峄城区、台儿庄区关闭石膏矿和滕州市、薛城区关闭煤矿采空区的采空塌陷隐患被诱发的可能性较大。另外，如遇5级以上地震，震中及其周围一定范围内的山丘区引发崩塌、滑坡等地质灾害的概率会加大。各地应根据地震预测意见提早对可能诱发的地质灾害进行预测研判。

三、2023年地质灾害防治工作重点

2023年，地质灾害防治工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，全面落实国家、省委、省政府安排部署和市委、市政府工作要求，坚持群测群防，强化隐患治理，加强监测预警，持续提升灾害预防和应急处置能力。

（一）加强地质灾害防治基础建设。在山地丘陵区，逐步完善地质灾害防治技术支撑体系，加强市、县驻地专业技术队伍建设，推进各级地质灾害防御技术装备保障能力建设，提升地质灾害防治技术支撑能力。（市自然资源和规划局牵头，市应急管理局配合）

（二）提升地质灾害应急救援水平。适时组织地质灾害应急演练，使群众熟悉预警信号、逃生路线、避险场所，提高应急处置快速反应能力。加强地质灾害发生趋势研判，必要时及时调集应急队伍、救援物资，组织群众撤离，做好应急处置。（市应急管理局牵头，市自然资源和规划局配合）

（三）做好重要地质灾害隐患点防治工作。对重要地质灾害隐患点开展工程治理、群测群防、监测巡查等防治工作（见附件）。对确需治理的重要地质灾害隐患点，要尽快组织实施，及时消除隐患；对暂时不能开展工程治理的地质灾害隐患点，要采取群测群防、监测巡查等措施，避免或降低灾害风险。（市自然资源和规划局牵头）

（四）提升地质灾害预警时效。进一步完善“人防+技防”预警体系，做好地质灾害气象风险预警会商和预警信息发布工作。健全完善地质灾害预警“叫应”机制，确保能“叫醒”、有“回应”，实现预警防范信息及技术支撑体系全链条高效闭环运行。（市自然资源和规划局牵头，市气象局配合）

（五）强化宣传培训工作。开展地质灾害防治知识进社区、进学校、进企业等宣传活动，重点对群测群防员、社区居民、中小学师生普及防灾减灾知识，动员全社会共同关注和参与地质灾害防治工作。（市自然资源和规划局牵头）

四、2023年地质灾害防治主要措施

（一）严格落实防治主体责任。对因自然因素、历史遗留等原因形成的地质灾害隐患，当地政府是防治责任主体，要采取监测预警、工程治理、搬迁避让等措施进行防治；对因工程建设、矿产资源开发等人为活动形成的地质灾害隐患，按照“谁引发、谁治理”的原则，督促相关责任人落实防治责任。（市自然资源和规划局牵头）各区（市）政府，枣庄高新区管委会是地质灾害治理项目的防治责任主体，负责组织实施辖区内地质灾害治理项目防治，落实地质灾害治理资金。各级要按照自然资源领域市与区（市）财政事权和支出责任划分改革要求，做好地质灾害防治资金保障。（市财政局，各区（市）政府、枣庄高新区管委会牵头）

（二）强化重点风险隐患治理。加强中小学周边、公路、铁路沿线施工、运行可能引发的地质灾害隐患点调查、排查、监测预警、治理工作。（市教育局、市交通运输局按职责分工分别牵头，市自然资源和规划局配合）加大房屋建筑施工等可能引发的地质灾害的排查、治理力度。（市住房和城乡建设局牵头，市自然资源和规划局配合）加强水库大坝工程建设及运营可能引发的地质灾害隐患点排查、治理工作。（市城乡水务局牵头，市自然资源和规划局配合）

（三）加强指导服务和技术支撑。组织编制地质灾害防治方案并指导实施，组织指导地质灾害调查评价、隐患排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害治理等工作，做好地质灾害应急救援技术支撑，监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。（市自然资源和规划局牵头）

（四）加强短临预警和应急准备。及时分析研判气象信息，制作预警产品，发布地质灾害气象风险预警。（市自然资源和规划局、市应急管理局、市气象局牵头）适时组织地质灾害应急演练，及时开展灾害救援等相关应急处置工作。（市应急管理局牵头，市自然资源和规划局配合）

（五）严格汛期值班值守和信息报告。加强汛期24小时联合值班值守，完善值班值守工作制度及灾情速报制度，提高信息报送的时效性、准确性，确保应急救援响应机制及时启动。（市自然资源和规划局、市应急管理局牵头）

附件：枣庄市2023年度重要地质灾害隐患点情况表

附件

枣庄市2023年度重要地质灾害隐患点情况表

| 序号 | 区（市） | 名称 | 灾害 类型 | 东经 | 北纬 | 成因 | 威胁情况 | 处置建议 | 责任 主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇辛召村崩塌 | 崩塌 | 117°31′55″ | 35°06′13″ | 自然因素 | 威胁20人，财产10万元 | 群测群防、监测巡查 | 枣庄市山亭区政府 |
| 2 | 峄城区 | 枣庄市峄城区鹭鸣山庄东崩塌 | 崩塌 | 117°33′37″ | 34°47′01″ | 自然因素 | 威胁20人，财产150万元 | 群测群防、监测巡查 | 枣庄市峄城区政府 |
| 3 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇南高庄西南崩塌 | 崩塌 | 117°30′04″ | 35°07′37″ | 自然因素 | 威胁10人，财产33万元 | 群测群防、监测巡查 | 枣庄市山亭区政府 |
| 4 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇西坡村西崩塌 | 崩塌 | 117°36′25″ | 35°59′06″ | 自然因素 | 威胁7人，财产18万元 | 群测群防、监测巡查 | 枣庄市山亭区政府 |
| 5 | 市中区 | 枣庄市市中区税郭镇横山前采空塌陷 | 采空塌陷 | 117°39′27.8" | 34°53′24" | 自然因素 | 威胁30人，财产120万元 | 搬迁避让 | 枣庄市市中区政府 |

- 9 -