2024年度民生实事工作进展情况台账

注：表格标蓝项为已完成事项。

| 序号 | 目标任务 | 项目内容 | 责任单位 | 进展情况 | 未完成原因 | 计划完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **全面完成城乡****供水一体化工程** | 完成润泽水厂二期、兆泉水厂建设，实现24小时安全优质供水。 | 区城乡水务局 | 已完成。 |  |  |
| 2 | **实施电网升级****改造工程** | 完成72个村、6个小区电网升级改造。 | 区供电中心 | 已完成。 |  |  |
| 3 | **实施城市品质****提升工程** | 改造2个老旧小区。 | 区住建局 | 已完成。 |  |  |
| 新建提升6处口袋公园、15条生态街巷、5公里城市绿道。 | 区综合行政执法局 | 已完成。 |  |  |
| 建成启用体育公园。 | 区体育事业发展中心山兴集团 | 运动场地已建设完成，正在整理绿化种植土。 | 因气温较低，现种植绿化苗木成活率较低，计划2025年春节后进行绿化和铺装。 | 2025年5月1日前竣工开园。 |
| 完成污水处理厂提标扩建。 | 区城乡水务局 | 已完成。 |  |  |
| 4 | **实施便民服务****提升工程** | 完成东城区公交换乘中心项目建设，完善新能源汽车充电服务网络。 | 交发集团 | 已完成。 |  |  |
| 新增停车泊位110个。 | 区综合行政执法局 | 已完成。 |  |  |
| 5 | **实施和美乡村****建设工程** | 新建和美乡村示范村14个、提升村120个。 | 区农业农村局 | 已完成。 |  |  |
| 推进2个创新引领乡村振兴示范区、1个衔接推进区建设。 | 已完成。 |  |  |
| 新建高标准农田5500亩。 | 根据市农业农村局工作安排，我区2024年无新建高标准农田任务。 |  |  |
| 6 | **实施道路交通****提升工程** | 推进翼云机场、临滕高速、省道103山亭段等重大交通项目建设。 | 区交运局 | 已完成。 |  |  |
| 实施“四好农村路”46公里、“户户通”103公里。 | 已完成。 |  |  |
| 新建升级道路交通安全设施65处。 | 区公安分局 | 按照年度推进计划，49处交通信号机升级项目已完成，16处交通信号灯新建项目正在加快推进实施。 |  | 加快推进5处信号灯建设进度，分批次制定剩余11处安装计划，持续跟进实施。 |
| 7 | **实施教育质量****提升工程** | 建设府前路幼儿园、北京路学校。 | 区教体局山兴集团 | 已完成。 |  |  |
| 实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率、省级规范化达标率两个100%。 | 区教体局 | 已完成。 |  |  |
| 新增校车线路36条。 | 区教体局 | 已完成。 |  |  |
| 8 | **实施健康关爱****双提工程** | 深入推进镇街卫生院规范化管理，启动村卫生室三年提升工程。 | 区卫健局 | 已完成。 |  |  |
| 新建爱心食堂10家。 | 区民政局 | 已完成。 |  |  |
| 新建“如康家园”2处。 | 区残联 | 已完成。 |  |  |
| 新建留守儿童活动站1处。 | 区妇联 | 已完成。 |  |  |
| 9 | **实施就业服务****提升工程** | 新改建人才公寓100套。 | 区委组织部区住建局山兴集团 | 已完成。 |  |  |
| 力争发放创业担保贷款1亿元，新增城镇就业3000人以上。 | 区人社局 | 已完成。 |  |  |
| 10 | **实施文体惠民****提升工程** | 举办休闲体育赛事20场。 | 区体育事业发展中心 | 已完成。 |  |  |
| 文化惠民演出3880场，新建智慧城乡书房4个。 | 区文旅局 | 已完成。 |  |  |