| 责任单位 | 年度任务目标 | 进展情况、取得成效 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区交运局 | 实施洪马线改造提升工程，实现镇街之间二级路连接全覆盖；实施伏羲大道凤仪门至青屏路段大中修工程，做好国道518改扩建、庆枣高速前期工作。 | 洪马线改造提升工程：已于12月份正式通车。 伏羲大道凤仪门至青屏路段大中修工程：已于10月份正式通车。 国道518改扩建、庆枣高速前期工作：国道518线形走向、庆枣高速在桑村镇芹沃村增设出口，已向市交通主管部门和省交通规划设计院对接，形成初步方案。 | 国道518改扩建、庆枣高速前期工作：跟踪对接省交通规划设计院，做好国道518线形走向、庆枣高速在桑村镇芹沃村增设出口及服务区调整的前期工作。 |