2025年前三季度民生实事工作进展情况台账

注：加粗项为已完成事项。

| 序号 | 目标任务 | 具体项目内容 | 责任单位 | 进展情况 | 存在问题 | 10月份计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层医疗服务 提升工程 | 新增样板村卫生室30处，改造提升薄弱村卫生室86处。 | 区卫健局 | 30处样板村卫生室已全部通过市级验收并投入使用；86处薄弱村卫生室正在统一配备空调、诊疗床、被褥等物资，组织镇街卫生院开展薄弱村卫生室互查。 | 村卫生室建设水平不均衡，资金投入压力较大。 | 持续推进薄弱村卫生室改造提升工作建设，达到“五有三提升”标准。 |
|  |  | 推进村卫生室一体化管理，实现药品集采100%全覆盖。 | 区卫健局 区医保局 | 全区338家村卫生室均纳入一体化管理，相关典型做法被市政府主要领导批示，并在全市推广学习；药品集采已覆盖312家一体化村卫生室，覆盖率达98.42%。 | 无 | 开展一体化村卫生室医责险工作培训，持续推进一体化管理村卫生室纳入医保定点，提升药品集采覆盖率；开通医保联网结算，实现“应纳尽纳”“应联尽联”“应报尽报”。 |
|  |  | 推进全区20家定点医疗机构实现就医购药报销“刷脸办”。 | 区医保局 | 已完成。 |  |  |
|  |  | 逐步扩大门诊慢特病“免申即享”病种。 |  | “免申即享”病种已开通高血压、糖尿病、恶性肿瘤放化疗、器官移植、精神类等5种病种。 | 无 | 10月底前，将神经系统良性肿瘤门诊治疗纳入门诊慢特病“免申即享”病种。 |
| 2 | 优质教育综合 提升工程 | 扩增普通高中学位400个，高中入学比例提高至70%。 | 区教体局 | 已完成。 |  |  |
|  |  | 启用府前路幼儿园，幼儿园公办率、普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。 |  | 已完成。 |  |  |
|  |  | 实施43所公办学校“校园天眼”监控网络工程。 |  | 已完成国有资产购置审批、安可产品备案审批、事前绩效评估、项目评审等前期工作。 | 无 | 10月开标，并完成各学校“校园天眼”项目设备安装调试。 |
|  |  | 建设山亭青少年法治教育基地。 | 区委政法委 区检察院 区教体局 | 已完成招标，正在施工。 | 无 | 有序推进施工进度。 |
| 3 | 特殊群体关爱提升工程 | 实施特困人员照护服务405户、留守困境儿童关爱服务107户。 | 区民政局 | - 累计为405名特困人员提供照护服务4500余次，服务时长共计5700余小时；累计入户走访107户留守困境儿童1033次，服务时长共计1339小时。 | 无 | - 加强服务人员照护培训，提高专业化照料服务水平；配合市局做好“枣未之光”困境及留守儿童关爱项目，提升儿童关爱服务质量。 |
|  |  | 改造残疾人无障碍家庭50户。 | 区残联 | 已完成。 |  |  |
|  |  | 改造低收入群体危房38户。 | 区住建局 | 已完成。 |  |  |
|  |  | 全面做好低收入“两癌”患病妇女救助、残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、困难职工救助等400人以上。 | 区工会 区妇联 区残联 | 1.争取2025年全国、省级“两癌”救助金共5万元，救助5人。 2.已完成101名残疾人托养服务，累计为172名残疾儿童提供康复训练服务。 3.累计帮扶救助困难职工122人次，投入资金34.16万元。 | 无 | 1.持续做好低收入妇女“两癌”患病情况摸排工作，实时开展国家、省、市各级救助金申报。 2.做好9月份儿童康复训练资金审核和10月份儿童康复训练救助申请审核。 3.10月底完成困难职工申报材料收集工作。 |
| 4 | 城乡交通畅安提升工程 | 协调推进枣庄翼云机场建设，年内实现通航。 | 区交运局 | 机场跑道混凝土面层已完成65%；航站楼整体已完成95%；机场快速路已完成下面层沥青施工。 | 无 | 力争10月底完成机场跑道和内部道路面层铺设。 |
|  |  | 实施G518店韩线养子峪至驳山头段、S320山留线艾湖至王庙段、S313滕平线山亭段等外联主干道大中修工程。 |  | 已完成。 |  |  |
|  |  | 建设“四好农村路”46公里、“户户通”62公里。 |  | 已完成“四好农村路”38.2公里、“户户通”52公里。 | 无 | 积极向上争取奖补资金，督促相关单位加快施工进度。 |
|  |  | 实施县道分幸公路改扩建工程。 |  | 已完成。 |  |  |
|  |  | 实施崇文北路、仙台北路等城市道路升级改造，安装交通信号灯16处。 | 区公安分局 区综合行政 执法局 | 已完成6处交通信号灯安装；正在安装青屏路与仙台路、青屏路与新源路、青屏路与西安路3处交通信号灯；剩余7处计划安装黄闪警示灯，目前正在定制。 | 无 | 10月底完成青屏路与仙台路、青屏路与新源路、青屏路与西安路3处交通信号灯建设。 |
| 5 | 饮水保障能力提升工程 | 提高农村供水保障工程管理运营能力，建设取水、制水、输水、用水、节水为一体的全流程智慧水务平台，提高监管信息化水平，确保供水安全。 | 区城乡水务局 | 基础平台、管理平台、管网运行安全管控系统、智慧泵站监控系统、智慧水厂一体化监管系统已开发完成，正在进行漏损控制分区、巡检工单系统的开发；机房网络已建设完成，机房IT设备及网络防护设备正在供货。 | 无 | 10月中旬硬件设备到货，10月下旬完成硬件设备安装及部署。 |
| 6 | 和美乡村建设提升工程 | 完成桑村镇、西集镇、北庄镇、凫城镇4个创新引领乡村振兴示范片区以及16个和美乡村示范村创建。 | 区农业农村局 | - 1.4个创新引领乡村振兴示范片区计划实施项目12个，其中产业项目4个，基础设施项目8个。目前，已完工项目3个，已开工项目8个，1个项目正在招标。 - 2.2个省级和美乡村示范村，已基本完成建设；14个市级和美乡村示范村中9个已完成招投标正在施工建设，3个正在招标，2个正在预算评审。 | 无 | 加快项目建设，做好省、市验收准备工作。 |
| 7 | 城市环境品质提升工程 | 加快城市更新，新建供热管网3公里。 | 区住建局 | - 新建改造供热管网1.7公里，新增供热面积6万平方米。 | 无 | - 积极筹措资金推进管网建设。 |
|  |  | 完成香港街商业综合体建设。 | 山兴集团 | - 已完成主体验收。 | 无 | - 加快推进装修设计方案进度。 |
|  |  | 打造城市绿道示范路4公里。 | 区综合行政 执法局 | - 已完成仙台北路、崇文北路道路两侧3公里绿道建设。 | - 无 | - 加快工程进度，按时保质保量完成建设任务。 |
|  |  | 建设提升公园游园（口袋公园）、儿童友好型公园、城市公园开放共享点位等6处。 |  | - 已完成体育公园、北京路与仙台路西北角口袋公园建设；北京东路2处口袋公园正在建设。 | 无 | - 加快推动剩余口袋公园建设项目落地实施。 |
|  |  | 新增停车泊位256个，公共充电桩总数达到400个。 | 区发改局 区综合行政 执法局 | 已完成。 |  |  |
| 8 | 文化体育惠民提升工程 | 安排戏曲演出280场。 | 区文旅局 | 已安排戏曲演出204场。 | 无 | 10月份，开展戏曲演出76场，实现全区行政村居全覆盖。 |
|  |  | 为100个村级文化服务中心配送文娱设施1000余件。 |  | 已完成。 |  |  |
|  |  | - 举办全民健身赛事、抱犊崮登山赛、梅花山山地自行车公开赛等活动20场。 | 区体育事业 发展中心 | - 已完成（截至目前，已举办公开赛等活动25场）。 | 无 | 10月份，计划举办“好运山东”中国·枣庄第十二届梅花山自行车赛暨板栗文化节活动和“最美夕阳红”山亭区第三届老年人运动会。 |
|  |  | 更新镇街、村居全民健身场地、设施20处。 |  | - 全区体育场地老旧损坏器材台账已梳理完成；第一批全民健身器材招标采购完成。 | 无 | 第一批全民健身器材到货后，做好分配、发放、安装等工作。 |
| 9 | 创业就业服务提升工程 | 举办线上线下招聘活动50场次以上，新增城镇就业2800人以上，力争发放创业担保贷款1亿元。 | 区人社局 | - 累计举办各类招聘活动39场次，新增城镇就业2100人，发放创业担保贷款7082万元。 | 无 | 持续开展各类招聘活动，做好失业人员就业服务，促进重点群体就业；加大创业担保贷款发放力度。 |
|  |  | 持续开展免费技能培训，新增高技能人才1000人以上。 |  | - 累计开展各类技能培训1128人次，新增高技能人才843人。 | 无 | 持续实施“技能照亮前程”培训行动，推动“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体联动贯通。 |
| 10 | 供电优质服务提升工程 | 完成1个非直供小区供电设施改造，实现“一户一表”。 | 区供电中心 | 已完成。 |  |  |
|  |  | 完成51个行政村、65个供电台区电网升级改造，实现4条配电线路拉手联络。 |  | - 1.已完成39个行政村、48个供电台区升级改造。 2.已完成3条配电线路拉手联络，北庄镇半农线配电线路拉手联络正在施工。 | 无 | 按照供电中心2025年配农网升级改造里程碑计划推进。 |
|  |  | 完成4处变电站改造，全力保障供电安全。 |  | 4座变电站已完成施工合同签订、主变技术规范书签订、开工文件报审，部分设备、材料已进场。 | 无 | 按照供电中心2025年变电站升级改造里程碑计划推进。 |