山住建字[2022]98号                      签发人：孙鸿鹄

关于区政协十届一次会议第101065号委员提案的答复

委员：

衷心感谢您对我区住建工作的关心和支持。您提出的关于《关于完善山亭区新城区雨水收集系统的建议》的提案收悉，现答复如下：

首先十分感谢您对城市基础设施建设工作的支持，近十年来，随着经济社会的发展和城镇化进程的加快，城市开发建设项目不断增加，对城市规划和建设管理工作提出了新的挑战，区住建局重点采取了以下几个方面的措施：

- 城市建成区范围内各类工程建设项目要严格按照专项规划要求落实海绵城市管控措施，严格执行《海绵城市设计规程》(DB37/T5060-2016)、《海绵城市建设工程施工及验收标准》(DB/T5134-2019)，制定方案、明确分工、加强协调，强化部门间沟通配合、形成工作合力，统筹抓好路网建设、景观绿化、河道水系、棚改项目、老旧小区改造、雨污分流改造等各类项目的海绵城市工程措施建设。2022年新增海绵城市面积1平方公里。

二、强化建成区项目海绵城市管控，督促项目建设单位落实建设条件意见书、海绵城市专项设计、海绵城市综合验收等建设程序，收集整理纳入海绵城市统计范围的项目基础资料，形成海绵城市管理台账。

三、2021年实施了香港街片区改造工程、东西鲁棚户区安置房二期工程、紫锦山庄小区等9个海绵城市建设项目，目前均已完工，形成海绵城市面积约1.025平方公里。通过发区基础设施配套（六网一厂）一期工程，计划建设综合管廊12.2公里，目前正在加紧施工，管廊主体共完成7811米，其中2022年完成2661米。完成雨水管网5000米，污水管网5000米，计划2022年10月竣工投入使用。

四、全力抓好品质城市建设。以创建全国文明城市为抓手，高标准、高质量、高效率推进落实城市基础设施建设各项工作。加快城市道路建设。目前上海路完成方案设计；北京西路完成土路基，土地征收补偿安置方案公告已张贴公示，社会风险评估调查问卷已完成，正在积极对接自然资源局办理用地手续。加快棚户区改造。成立东西鲁棚户区改造工作专班，抽调人员集中办公，制定完善《东西鲁棚改二期回迁安置实施细则》，目前已基本完成回迁。7月5日前，1700户回迁居民将领取新房钥匙，顺利入住。东西鲁棚改三期建设，目前12栋楼已开工建设（其中5栋楼已封顶）。剩余8栋楼待市自然资源局批复土地拟征收公告后，9月份可全面开工，年底完成项目主体工程的60%以上。加快城市集中供热。目前紫锦山庄、山樾兰庭换热站和供热管网已完成，荷园换热站正加快建设。全部完成后，可新增供热面积35万平方米。

山亭区住房和城乡建设局

2022年8月2日

（联系单位：山亭区住房和城乡建设局，联系人：张文志，联系电话：8811184）

抄送：区政协提案委，区政府政务推进中心。

山亭区住房和城乡建设局 2022年8月2日印发