山政办字〔2018〕44号

山亭区人民政府办公室

关于印发全区行政处罚与行政强制权力

网上运行工作实施方案的通知

各镇人民政府、山城街道办事处，开发区管委会，区政府各部门单位：

《全区行政处罚与行政强制权力网上运行工作实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

山亭区人民政府办公室

2018年9月14日

全区行政处罚与行政强制权力网上运行

工作实施方案

为加强行政执法规范化建设，促进严格规范公正文明执法，进一步优化政务环境，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于深化放管服改革进一步优化政务环境的意见》（鲁办发〔2017〕32 号）、市政府办公室《关于印发2017年全市政务服务平台完善提升工作实施方案的通知》（枣政办字〔2017〕36号）及市法制办、市政管办《关于印发〈全市行政处罚与行政强制权力网上运行工作实施方案〉的通知》（枣政法字〔2018〕31号）要求，经区政府同意，制定本实施方案。

一、总体要求

深入贯彻上级党委、政府新旧动能转换重大工程部署要求，按照顶层设计、统一标准、分级建设、协同共享的原则，在全区行政许可事项和主要公共服务事项网上运行的基础上，依托区政务服务平台，完善全区行政处罚与行政强制权力网络运行系统（以下简称“权力运行系统”），2018年年底前将全区行政处罚、行政强制权力事项纳入网上运行，并完成省、市、区三级权力运行系统互联互通，实现行政执法信息网上公开、执法全过程网上记录和网上跟踪监督，推动行政执法工作信息化、规范化、标准化，提高执法公信力和效率。

二、主要任务

（一）加快建设完善区级权力运行系统。

1、完善区级权力运行系统。进一步完善和优化区级权力运行系统功能，确保我区行政处罚与行政强制事项公正透明、便捷高效上网运行。建立跨层级执法系统运行机制，实现行政执法信息数据省、市、区三级协同共享。按照“迁移为原则、对接为例外”的原则，推进国家部委部署系统和部门自建系统向权力运行系统迁移。暂时无法迁移至权力运行系统的，应进行整合对接。推进权力运行系统与网上政务服务大厅的对接，为行政决策、数据分析和业务监管提供支持。（责任单位：区法制办、区政府有关部门单位。完成时限：2018年9月底前）

2、搭建区级权力运行系统。已经在区政务服务平台建设了权力运行系统的，按照《山东省政务服务平台建设指南》（鲁政办字〔2015〕109号）规定的标准和要求，对系统进行改造完善，实现与省级权力运行系统的互联互通；尚未开发权力运行系统或现有权力运行系统改造难度较大的，应用省级权力运行系统。开发区管委会、区政府有关部门单位要认真做好权力运行系统互联互通接口开发、功能测试和数据验证工作，保证我区权力运行信息数据向省级权力运行系统推送，并将互联互通情况报区法制办确认。(责任单位：区法制办、区政管办。完成时限：2018年9月底前)

3、制定权力运行系统标准体系。以落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度为主要目标，围绕建立完善权力运行系统，推动权力运行系统与网上政务服务大厅对接共享，制定执行我区权力运行系统建设、运行、服务标准，形成统一的标准体系，推动我区权力运行系统规范化、标准化。（责任单位：区法制办。完成时限：2018年10月底前）

4、拓展网上政务服务大厅。按照界面友好、逻辑清晰、科学合理的原则，丰富网上政务服务大厅相关功能，满足行政处罚与行政强制的网上展现、结果公示等需求，实现行政处罚与行政强制“一网通”。（责任单位：区法制办、区政管办。完成时限：2018年10月底前）

5、强化法制监督系统应用。进一步完善政务服务法制监督系统的功能，强化对行政权力事项合法性审查和实施情况监督的全覆盖，并同步推行到区政务服务平台，满足对全区行政权力网络运行法制监督的需要。（责任单位：区法制办。完成时限：2018年12月底前）

（二）规范梳理行政权力上网信息数据。

1、全面梳理行政处罚与行政强制权力事项及其上网运行要素。开发区管委会、区政府有关部门单位要依托山东省行政权力事项动态管理系统，组织行政执法机关对本机关实施的、2018年12月31日前生效的以及上级政府依法下放的行政处罚与行政强制权力事项及其上网运行要素进行梳理，编制行政处罚与行政强制权力事项以及依据、网络运行流程、裁量基准和相关行政执法人员名单等上网要素清单，形成全区统一的行政处罚与行政强制权力事项库，满足权力网络运行、网上公示、全过程记录和执法监督的需要。（责任单位：区法制办、开发区管委会、区政府有关部门单位。完成时限：2018年9月底前）

2、规范行政处罚与行政强制权力网络运行。有关行政执法机关要进一步规范行政执法程序，优化执法流程，统一执法文书，确保网上执法合法高效。修改完善行政处罚裁量基准，确保行政权力公正、合理行使。严格行政执法人员资格审查，不具备行政执法资格的人员，一律不得上网执法办案。（责任单位：开发区管委会、区政府有关部门单位。完成时限：2018年9月底前）

3、加强对上网信息数据的确认、报送和审核。各部门单位要加强对动态管理系统相关信息数据的审核，行政处罚与行政强制权力事项及其上网运行要素信息数据应当经本机关集体研究确认后，通过山东省行政权力动态管理系统报送，确保行政处罚与行政强制权力上网运行信息数据的准确、合法。（责任单位：开发区管委会、区政府有关部门单位。完成时限：2018年11月底前）

（三）严格权力事项上网运行管理。

1、推动权力事项上网运行。按照应上尽上的原则，有关行政执法机关应当将行政处罚与行政强制权力事项（涉密的除外）全部纳入权力运行系统办理，不得“系统外循环”。2018年11月底前行政执法机关行政处罚与行政强制权力事项上线试运行，12月底前实现省、市、区三级权力运行系统互联互通。

2、强化线上线下一体化管理。建立线上线下执法办案衔接制度，确保线上线下执法程序完整统一，信息内容准确一致，不得在行政执法决定作出后进行补录或集中补录，增强权力网络运行信息数据的时效性。

3、加强对系统运行的实时监督和管理。充分发挥法制监督系统作用，通过设置执法关键环节警示、网上投诉等方式，全程监督行政处罚与行政强制权力网络运行情况，督促解决发现的问题，提高网上办案的能力和水平。加强对权力运行系统业务运行数据的汇总、统计和大数据分析，为政府及其部门决策提供数据支撑。（责任单位：区法制办）

三、加强组织保障

（一）加强组织领导。开发区管委会、区政府有关部门单位要加强对行政处罚与行政强制权力事项网上运行工作的组织，强化全区一盘棋观念，制定详细工作计划，严格按照统一的时间节点倒排工期，高效抓好工作落实，确保年底前省、市、区三级行政处罚与行政强制权力上网运行。

（二）加强人员培训。各有关部门单位要采取多种形式组织开展权力运行系统操作训练，确保每一位行政执法人员全面掌握权力上网运行全过程、各环节运行标准和要求，熟练运用权力运行系统执法办案。

（三）加强考核督导。结合年度经济社会发展综合考核工作，将行政处罚与行政强制权力事项上网运行工作列入重点督查内容，定期组织专项督导。建立定期交流通报机制，重点对权力运行系统整合对接、行政处罚与行政强制权力事项上网办理和规范运行等情况进行检查通报，对工作落实不力，拖延全区工作进度的单位和个人依法问责，督促工作落地落实。

山亭区人民政府办公室                  2018年9月14日印